팀빌딩 결과서

소프트웨어 공학 개론  |  2026년 1학기

작성 시점: 4주차 첫 팀 미팅 직후  |  별도 제출 없음 — 팀 내 공유 문서로 유지

# 1. 팀 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 팀명 | E팀 |
| 프로젝트 주제 (가제) | 게임 |
| 작성일 | 2026-03-30 |
| 최종 수정일 | 2026-03-30 |

# 2. 팀원 및 역할 정의

| 이름 | 학번 | 역할 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 최민성 | 32264589 | PM (팀장) | 일정·마일스톤 관리, 회의 진행, AI 로그 취합, 최종 보고서 통합 |
| 유관우 | 32262829 | 분석가 | 요구사항 정의, 유스케이스 명세, AI 인터뷰 주도 |
| 김라온 | 32260486 | 설계자 | 클래스·순차 다이어그램 작성, 패턴 적용, 구조적 일관성 검토 |
| 김동환 | 32260480 | 개발자 | 기술 구현 가능성(Feasibility) 분석, 협업 도구 관리, 핵심 로직 프로토타입 |
| 전원 참여 |  | QA/보안 | 품질 목표 설정, AI 윤리 가이드, 다이어그램 오류 인스펙션, AI 활용 내역 요약 |

※ 4인 팀 구성 시: 개발자와 QA/보안 역할을 한 명이 겸임할 수 있다.

※ 겸임 여부는 역할란에 "개발자·QA/보안 (겸임)"으로 명시한다.

※ 역할 변경 발생 시 아래 변경 이력에 기록하고 이 표를 업데이트한다.

## 역할 변경 이력

| 변경일 | 대상 팀원 | 변경 전 역할 | 변경 후 역할 | 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 3. 마일스톤별 주/부 작성자 배분

이 표는 M1·M2·M3 보고서 작성 시 항목별 책임자를 명확히 하기 위한 기준입니다.

※ 주 작성자: 초안 작성 및 최종 내용 책임  /  부 작성자: 내용 보완 및 검토 참여

## M1 기획서 (8주 초 제출)

| # | 항목 | 주 작성자 | 부 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 개요 | PM | 분석가 |
| 2 | 팀 구성 및 역할분담 | PM | 전원 |
| 3 | 요구사항 정의 | 분석가 | PM |
| 4 | WBS 및 프로젝트 일정 | PM | 전원 |
| 5 | 비용 산정 (간이 FP) | 분석가 | PM |
| 6 | AI 활용 계획 | PM | 전원 |

## M2 설계 보고서 (12주 제출)

| # | 항목 | 주 작성자 | 부 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1 요약 및 변경 이력 | PM | 분석가 |
| 2 | UML 다이어그램 | 설계자 | 분석가 |
| 3 | 설계 패턴 적용 내역 | 설계자 (공동: 개발자) | QA/보안 |
| 4 | SOLID 원칙 검토 | 설계자 | QA/보안 |
| 5 | 다음 단계 계획 | PM | 전원 |

## M3 최종 보고서 (14주 월요일 제출)

| # | 항목 | 주 작성자 | 부 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 개요 | PM | 분석가 |
| 2 | 팀 구성 및 역할분담 | PM | 전원 |
| 3 | 요구사항 정의서 (최종본) | 분석가 | PM |
| 4 | WBS 및 프로젝트 일정 (계획+실적) | PM | 전원 |
| 5 | 비용 산정 결과 | 분석가 | PM |
| 6 | 협업 도구 운영 방식 | 개발자 | PM |
| 7 | UML 다이어그램 (최종본) | 설계자 | 분석가 |
| 8 | 설계 패턴 적용 내역 | 설계자 (공동: 개발자) | QA/보안 |
| 9 | SOLID 원칙 검토 | 설계자 | QA/보안 |
| 10 | 인스펙션 결과 (팀 내 Cross-check) | QA/보안 | 전원 |
| 11 | 코딩 표준 문서 | 개발자 | QA/보안 |
| 12 | AI 활용 내역 요약 | QA/보안 | PM |
| 13 | 회고 및 개선 사항 | PM | 전원 |

# 4. 팀 규칙

팀이 합의한 운영 규칙을 작성합니다. 규칙은 첫 미팅에서 결정하고 전원 동의 후 확정합니다.

## 회의 운영

- 정기 회의: 매주 _요일 _시 (_장소/채널)

- 회의록 작성: PM이 매 회의 후 24시간 이내 작성

- 불참 시: 최소 _시간 전 사전 공지 필수

## 과제 및 마감

- 개인 담당 파트는 마감 _일 전까지 초안 공유

- 검토 의견은 공유 후 _일 이내 피드백

- 마감 연장이 필요한 경우 팀 전체 합의 필요

## 소통

- 주 소통 채널: (예: KakaoTalk, Discord 등)

- 공식 문서 관리: (예: Notion, Google Drive 등)

- 메시지 응답: _시간 이내 확인 원칙

## 갈등 해결

- 의견 충돌 시 팀원 전체 논의 후 다수결

- 해결되지 않을 경우 교수에게 중재 요청

# 5. AI 활용 계획

팀 전체의 AI 활용 방침을 합의하여 작성합니다.

## 사용 도구

| 도구 | 주 활용 용도 | 담당 역할 |
| --- | --- | --- |

## 단계별 활용 방침

| 단계 | 활용 예정 내용 | AI 결과물 검토 방법 |
| --- | --- | --- |
| 기획 (4~7주) |  |  |
| 설계 (9~11주) |  |  |
| 구현·검토 (12~14주) |  |  |

## AI 활용 3원칙 준수 서약

아래 원칙을 팀 전원이 확인하고 동의합니다.

- 단순 복사 금지: AI 생성 결과물을 그대로 제출하지 않는다

- 비판적 검증: AI 답변의 논리적·보안적 결함을 반드시 확인한다

- 수정 이력 명시: 프롬프트 기록과 수정/보완 과정을 개인 AI 로그에 구체적으로 작성한다

| 이름 | 역할 | 동의 여부 |
| --- | --- | --- |
| 최민성 | PM | ✅ |
| 유관우 | 분석가 | ✅ |
|  | 설계자 | ✅ |
| 김동환 | 개발자 | ✅ |
|  | QA/보안 | ✅ |

# 6. 크로스 체크 (Mutual Review) 운영 방식

내 산출물을 다른 역할의 팀원이 AI를 활용해 교차 검증합니다.

※ 13주차 수업 시 팀 내 역할 교환 방식으로 Cross-check를 수행합니다. 팀 간 상호 검토는 진행하지 않습니다.

| 검토 방향 | 검토자 | 검토 내용 |
| --- | --- | --- |
| 분석가 산출물 → | 개발자 | 구현한 로직이 초기 요구사항과 일치하는지 추적성 검증 |
| 설계자 산출물 → | QA/보안 | AI가 생성한 코드의 구조적 결함 및 모듈화 수준 검토 |
| 개발자 산출물 → | 분석가 | 분석 단계 요구사항이 기술적으로 실현 가능한지 점검 |
| QA/보안 산출물 → | 설계자 | AI 생성 코드의 보안 취약점 스캔 및 인스펙션 |

관련 문서: 회의록 양식  |  M1 기획서 가이드 |  M2 설계 보고서 가이드  |  M3 최종보고서 양식